Проведение пиротехнических работ в Тверской области28.06.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 28.06.202115:06 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 28.06.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаКозлова М.Г. продолжает проведение работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Оленинском районе Тверской области.В 06.45 проведен инструктаж с личным составом сводного отряда потребованиям безопасности при проведении пиротехнических работ. В06.50 отряд выдвинулся в район проведения пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием ВОП на территории посевныхплощадей вблизи деревни Васьково, Оленинского района Тверскойобласти.Группой ручного разминирования, проверен участок местности общейплощадью 0,9 га (9 000 м2), обнаружено 51 ВОП (нарастающим итогомобследовано 20,64 га (206 400 м2), обнаружено 979 ВОП).Проведена механизированная очистка местности машинойширокополосного разминирования Hydrema 910 MCV для обеспеченияработы группы ручного разминирования, площадью 0,47 га (4 700 м2)(нарастающим итогом очищено 10,99 га 109 900 м2). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |