Проведение пиротехнических работ в Республике Крым7.07.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 07.07.202116:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 7.07.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  7 июля отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 36000 м2 (3,6 га).  Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 4300 м2 (0,43 га), обнаружено 230 ВОП (нарастающим итогомобследовано 149550 м2 (14,955 га), обнаружено 5343 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |