Проведение пиротехнических работ в Республике Крым8.07.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 08.07.202115:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Республике Крым 8.07.2021** |
|  |
| Личный составотряда Центра продолжает проведение пиротехнических работ,связанных с поиском и обезвреживанием взрывоопасных предметов натерритории Республики Крым.  8 июля отрядом были выполнены мероприятия по очистке местности отвзрывоопасных предметов.  Проведена механизированная очистка местности робототехническимисредствами DOK-ING MV-4 и Brokk-330D для обеспечения работы группыручного разминирования площадью 1000 м2 (0,1 га) (нарастающимитогом очищено 37000 м2 (3,7 га).  Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 2700 м2 (0,27 га), обнаружено 239 ВОП (нарастающим итогомобследовано 152250 м2 (15,225 га), обнаружено 5582 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |