Проведение пиротехнических работ в Тверской области20.07.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

20.07.202115:07

Проведение пиротехнических работ в Тверской области 20.07.2021

СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаНестерова С.В. проведению работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Ржевском районе Тверской области. 20.07.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгруппы ручного разминирования, площадью 0,27 га (2700 м2),нарастающим итогом обследовано 0,52 га (5200 м2). Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,54 га (15400 м2), обнаружено 8 ВОП (нарастающим итогомобследовано 2,225 га (22250 м2), обнаружено 14 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025