Проведение пиротехнических работ в Тверской области21.07.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 21.07.202117:07 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 21.07.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаНестерова С.В. проведению работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Ржевском районе Тверской области.  21.07.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгруппы ручного разминирования, площадью 0,4 га (4000 м2),нарастающим итогом обследовано 0,92 га (9200 м2);  Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,08 га (10800 м2), обнаружено 10 ВОП (нарастающим итогомобследовано 3,305 га (33050 м2), обнаружено 24 ВОП). |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |