Проведение пиротехнических работ в Тверской области7.08.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 08.08.202121:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 7.08.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаНестерова С.В. проведению работ по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Ржевском районе Тверской области.7.08.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгруппы ручного разминирования, площадью 0,22 га (2200 м2),нарастающим итогом обследовано 4,2 га (42000 м2);группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 0,99 га (9900 м2), обнаружено 35 ВОП (нарастающим итогомобследовано 18,68 га (186800 м2), обнаружено 315 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |