Проведение пиротехнических работ в Тверской области12.08.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 12.08.202117:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 12.08.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаНестерова С.В. проводят работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Ржевском районе Тверской области.12.08.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгруппы ручного разминирования, площадью 0,26 га (2600 м2),нарастающим итогом обследовано 5,2 га (52000 м2).Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,03 га (10300 м2), обнаружено 7 ВОП (нарастающим итогомобследовано 22,79 га (227900 м2), обнаружено 409 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |