Проведение пиротехнических работ в Тверской области18.08.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 19.08.202110:08 |
| **Проведение пиротехнических работ в Тверской области 18.08.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра в составе сводного отряда под руководством полковникаНестерова С.В. проводят работы по очистке местности отвзрывоопасных предметов в Ржевском районе Тверской области.18.08.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK-ING MV-4 для обеспечения работыгруппы ручного разминирования, площадью 0,26 га (2600 м2),нарастающим итогом обследовано 6,16 га (61600 м2).Группой ручного разминирования, обследован участок местности общейплощадью 1,08 га (10800 м2), обнаружено 22 ВОП (нарастающим итогомобследовано 26,98 га (269800 м2), обнаружено 498 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |