Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО3.09.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

03.09.202115:09

Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО 3.09.2021

СпециалистыЦентра проводят работы по очистке местности от взрывоопасныхпредметов на территории Троицкого и Новомосковскогоадминистративного округа. 3.09.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK - ING MV-4 для обеспечения работыпиротехнической группы ручной очистки местности площадью 13500 м2(1,35 га) (нарастающим итогом очищено 29500 м2 (2,95 га); пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 12000 м2 (1,20 га) (нарастающим итогомобследовано 22000 м2 (2,20 га). Нарастающим итогом обнаружено 13 взрывоопасных предметов.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026