Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО3.09.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 03.09.202115:09 |
| **Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО 3.09.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра проводят работы по очистке местности от взрывоопасныхпредметов на территории Троицкого и Новомосковскогоадминистративного округа.  3.09.2021 проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK - ING MV-4 для обеспечения работыпиротехнической группы ручной очистки местности площадью 13500 м2(1,35 га) (нарастающим итогом очищено 29500 м2 (2,95 га);  пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 12000 м2 (1,20 га) (нарастающим итогомобследовано 22000 м2 (2,20 га).  Нарастающим итогом обнаружено 13 взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |