Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО6.09.2021

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 06.09.202117:09 |
| **Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО 6.09.2021** |
|  |
| СпециалистыЦентра проводят работы по очистке местности от взрывоопасныхпредметов на территории Троицкого и Новомосковскогоадминистративного округа.  6 сентября проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK - ING MV-4 для обеспечения работыпиротехнической группы ручной очистки местности площадью 14000 м2(1,40 га) (нарастающим итогом очищено 55500 м2 (5,55 га).  Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 13000 м2 (1,30 га) (нарастающим итогомобследовано 46000 м2 (4,60 га). Нарастающим итогом обнаружено 30взрывоопасных предметов. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |