Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО04.10.2021

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

04.10.202115:10

Проведение пиротехнических работ на территории ТиНАО04.10.2021

СпециалистыЦентра проводят работы по очистке местности от взрывоопасныхпредметов на территории Троицкого и Новомосковскогоадминистративного округа. 4 октября проведена механизированная очистка местностиробототехническим средством DOK - ING MV-4 для обеспечения работыпиротехнической группы ручной очистки местности площадью 09 000 м2(0,90 га) (нарастающим итогом очищено 364 000 м2 (36,40 га). Пиротехнической группой ручной очистки местности обследованатерритория площадью 13 000 м2 (1,30 га) (нарастающим итогомобследовано 356 000 м2 (35,60 га). Обнаружено 17 взрывоопасных предметов (нарастающим итогомобнаружено 407 ВОП).

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025