Водолазы Центра продолжают проведение пиротехнических испециальных водолазных работ на акватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 06.06.202217:06 |
| **Водолазы Центра продолжают проведение пиротехнических и специальныхводолазных работ на акватории Балтийского моря** |
|  |
| Продолжаютсяработы по поиску и подъему взрывоопасных предметов с затонувшегосудна.   6 июня были проведены водолазные работы по поиску и обезвреживаниювзрывоопасных предметов на затонувшем судне. Было совершено 10спусков продолжительностью 12 часов 00 минут, с нарастающим итогом– 104 спуска продолжительностью 124 часа 10 минут; обнаружено 314ВОП, с нарастающим итогом - 6692 ВОП.   Выполнены работы по инструментальному обследованию акваторииБалтийского моря. Была обследована территория площадью 40 га, снарастающим итогом обследована территория площадью 60 га. ВОП необнаружено.  Передано подразделениям Министерства Обороны РФ для дальнейшегоуничтожения 1897 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |