Водолазы Центра продолжают проведение пиротехнических испециальных водолазных работ на акватории Балтийского моря

Государственные учреждения МЧС России

|  |
| --- |
|  |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий |
| 23.06.202217:06 |
| **Водолазы Центра продолжают проведение пиротехнических и специальныхводолазных работ на акватории Балтийского моря** |
|  |
| Продолжаютсяработы по поиску и подъему взрывоопасных предметов с затонувшегосудна.  23 июня были проведены водолазные работы по поиску и обезвреживаниюВОП на затонувшем судне. Было совершено 12 спусковпродолжительностью 13 часов 00 минут, нарастающим итогом – 206спусков продолжительностью 235 часов 10 минут. Обнаруженообнаружено 1204 ВОП, с нарастающим итогом - 14083 ВОП. |
| Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2025 |